昌吉高新区2021年度污水处理补贴项目

绩效评价报告

项目名称：污水处理补贴项目

项目单位：昌吉高新区市政公用事业管理中心

主管部门：昌吉高新区管委会

委托单位：昌吉高新区财政局

评价机构：新疆大学

2022年8月25日

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	6

（一）概况	6

（二）绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价工作方案制定思路	8

（三）绩效评价原则、评价方法等	9

（四）数据采集方法及过程	9

三、评价结论和绩效分析	10

（一）评分结论	10

（二）评分情况	11

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	14

（一）主要成绩	14

（二）主要经验及做法	14

（三）存在的问题	14

（四）建议和改进措施	15

五、其他需说明的问题	15

附件1  评价依据	17

附件2  综合评分表	18

附件3  满意度问卷报告	20

附件4  满意度调查问卷	26

附件5  访谈报告	28

附件6  工作底稿	31

摘  要

2021年初，国家发展改革委等十部门联合出台文件，推进污水资源化利用，提出到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。新疆按照国家“十四五”水生态环境管理要求，统筹水资源、水生态、水环境等要素，“保好水”“治差水”，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，持续改善水生态环境质量。建立各部门协调联动机制，持续加强饮用水水源地保护。提升水源地监管效率，全力保障群众饮用水安全。强化水环境管理，定期对新疆水环境质量进行调度分析，建立水环境管理常态长效机制。全面推进县级城市黑臭水体排查整治工作，持续巩固新疆地级城市黑臭水体整治成果。

一、对本次第三方评价事项的总体描述

受新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉高新区财政局的委托，新疆大学对昌吉高新区污水处理补贴项目进行绩效评价，该项目的主管单位是昌吉高新区管委会，项目单位是昌吉高新区市政公用事业管理中心。此次绩效评价，新疆大学通过对污水处理补贴项目的相关政策文件、实施单位的职能文件、实施方案、绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表、财务制度、会计凭证等资料进行收集，采用满意度问卷调研、访谈调研、数据分析等方法对污水处理补贴项目组织管理、绩效目标及执行情况、资金来源及使用情况等进行了评价，总结污水处理补贴项目所取得的成就，并提出相应的建议，为提升昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目资金的效率和效益，提出有针对性的建议，以期提升昌吉高新区市政公用事业管理中心项目管理水平。

在编制和公允列报第三方绩效评价方案时昌吉高新区财政局与昌吉高新区市政公用事业管理中心要承担一定的责任，这种责任包括：（1）按照真实的原则提供相关项目的资料，并使其实现公允反映；（2）在规定的时间进行问卷调查、访谈调研，配合新疆大学绩效评估工作的展开；（3）若项目单位提供虚假或错误信息资料，后果由其自行承担。

新疆大学的责任是在执行第三方评价工作的基础上对收集的资料发表绩效评价意见。我们按照相关规定执行了此次的绩效评价工作，本次绩效评价工作遵循“独立、客观、公正、科学”的原则对项目进行绩效分析与评价，计划和执行绩效评价工作以对财务报表是否存在错报获取合理保证。绩效评价组以经专家评审通过的绩效评价指标体系要求为基础进行资料收集，收集了项目过程中的各项资料，采用问卷调查、深度访谈等方法收集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析法对指标体系评分，形成《污水处理补贴项目绩效评价报告》（评审稿），同时我们按照委托方和专家意见对报告进行修改与完善，形成《污水处理补贴项目绩效评价报告》。

二、项目概述

污水处理补贴项目资金计划资金为721.00万元。立项依据相关文件为：《关于拨付新疆高新海天水务有限公司2020年12月份至2021年11月份污水处理财政补助资金的请示》。项目背景是2021年初，国家发展改革委等十部门联合出台文件，推进污水资源化利用，提出到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。本项目计划使用资金721.00万元，主要用于完成360万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。

三、评价结论和绩效分析

新疆大学根据昌吉高新区市政公用事业管理中心所提供的2021年度污水处理补贴项目支出绩效目标申报表，对昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目进行客观评价，分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对污水处理补贴项目进行绩效评价，其中项目决策由项目立项、项目目标构成，项目管理指标由项目投入管理、项目制度管理构成，项目绩效由项目产出和项目效果构成。

在昌吉高新区市政公用事业管理中心所提供的绩效目标申报表的基础上，新疆大学绩效评价小组在经过一系列认真细致的工作后，运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对污水处理补贴项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.65分，属于“良好”。其中，项目决策权重为17分，得分为13分，得分率为76.5%。项目管理权重为29分，得分为24.35分，得分率为84.0%。项目绩效权重为54分，得分为52.3分，得分率为96.9%，总得分89.65分，得分率89.7%。具体打分情况见附件2综合评分表，各指标打分情况及依据见附件6工作底稿

四、主要成绩及工作建议

污水处理补贴项目完成239万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。

污水处理补贴项目的主要经验包括：1. 强化领导，明确职责，规范高效使用资金；2.积极监督水务公司的工作情况，按月对于水质水量进行检查，保证排水工作的质量，进一步提高昌吉高新区市政公用事业管理中心工作水平。

污水处理补贴项目存在的主要问题包括： 1.项目档案资料收集不完整，缺少项目立项批示以及项目公示公开的必要资料；2.缺少项目必要的项目立项管理制度对项目的申请和立项过程进行规范。

针对污水处理补贴项目开展情况提出的建议、意见包括：1.制定统一的项目立项管理制度，并下发至各单位，严格按照项目立项管理制度对项目进行审批，使得各单位对项目的申请和审批趋向统一化、标准化；2.针对项目资料缺失问题，建议设置专人专岗，负责档案的管理工作，加强档案管理人员培训力度，强化对档案的管理力度。针对同一项目涉及多个部门合作的，需要加强各部门之间在档案资料管理上的协调合作。

污水处理补贴项目绩效评价报告

- 项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

污水处理补贴项目资金为721.00万元，立项依据相关文件为：《关于拨付新疆高新海天水务有限公司2020年12月份至2021年11月份污水处理财政补助资金的请示》。项目背景是新疆按照国家“十四五”水生态环境管理要求，统筹水资源、水生态、水环境等要素，“保好水”“治差水”，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，持续改善水生态环境质量。建立各部门协调联动机制，持续加强饮用水水源地保护。提升水源地监管效率，全力保障群众饮用水安全。强化水环境管理，定期对新疆水环境质量进行调度分析，建立水环境管理常态长效机制。实施主体是昌吉高新区市政公用事业管理中心。项目的主要内容是共计投入721.00万元，用于完成360万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目使用资金627.52万元，完成了239万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。

3. 组织及管理

污水处理补贴项目的管理机制为以月为单位，由昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心提请高新区管委会，相关文件资料为《关于拨付新疆高新海天水务有限公司2020年12月至2021年11月污水处理财政补助资金的请示》，经过科室、中心副主任、中心主任和领导层层审批，合理合规。为确保污水处理补贴项目的合理支付，成立污水处理补贴项目支付小组，组长为刘宝忠，副组长为傅明，项目负责人为王浩全，成员为赵军政、郑伟三人，其中：刘宝忠，负责污水处理补贴项目的总体工作；傅明，负责污水处理补贴项目验收审查工作。王浩全负责污水处理补贴项目具体执行工作，赵军政、郑伟等人，负责污水处理补贴项目的管理工作。

（二）绩效目标

昌吉高新区污水补贴项目计划使用资金721.00万元，主要用于完成360万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于开展2019年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕21号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发（昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案）的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件的规定，对污水处理补贴项目进行绩效评价，参照昌吉高新区市政公用事业管理中心的规章制度以及财务相关资料，从政府专项资金使用的角度探寻昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目的效率和效益，提出有针对性的建议。

（二）绩效评价工作方案制定思路

本次评价分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度进行评价。评价对象为污水处理补贴项目，评价核心为财政资金的支出完成情况和效果。

（三）绩效评价原则、评价方法等

本次绩效评价遵循的原则包括：

1．科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2．公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3．绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照采集的相关数据材料制订评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法等进行综合评价；第三方机构独立评价。

（四）数据采集方法及过程

自2022年10月评价项目启动以来，项目组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。调研以来，项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了污水处理补贴项目的绩效评价工作。

1．满意度问卷调研

昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目绩效评价满意度调查采取整群抽样法，对项目相关的人员进行部分抽样，实现全覆盖，设计问卷总计10份。

污水处理补贴项目问卷调研过程中，问卷针对污水处理补贴项目相关人员进行，有效问卷10份，实际发放10份，回收10份，有效率为100%。问卷调查结果见附件4。

2.访谈调研

2022年7月，根据工作方案，项目组对昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目的相关负责人进行了访谈，针对污水处理补贴项目的支出方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解，并据此撰写了访谈报告。访谈报告详见附件5。

3．数据分析及撰写报告

2022年8月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评分结论

新疆大学根据昌吉高新区市政公用事业管理中心所提供的2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表，对昌吉高新区市政公用事业管理中心对污水处理补贴项目进行客观评价，分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对污水处理补贴项目进行绩效评价，其中项目决策由项目立项、项目目标构成，项目管理指标由项目投入管理、项目制度管理构成，项目绩效由项目产出和项目效果构成，昌吉高新区市政公用事业管理中心2021年度所提供的部门预算项目支出绩效目标申报表如3-1所示。

表3-1 污水处理补贴项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 污水处理补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉市高新技术产业开发区 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市高新技术产业开发区市政中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 721 | 721 |  | 627.52 |  | 10 |  | 87.03 |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 721 | 721 |  | 627.52 |  | — |  | 87.03 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划使用资金721.00万元，主要用于完成360万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。 |  |  |  |  |  | 本项目使用资金627.52万元，完成了239万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 污水处理量 |  |  | >=360.00万立方米 | 239万立方米 | 9 |  | 5.98 |  | 实际污水量只有239万立方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理质量达标率 |  |  | =100.00% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 园区污水处理覆盖率 |  |  | =100.00% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100.00% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 污水及时处理时限 |  |  | <=24.00小时 | 24小时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每立方米污水处理费用 |  |  | =2.00元/每立方米 | 2元/每立方米 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障园区的日常运转 |  |  | 有效保障 | 保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善水质，促进生态环境保护 |  |  | 有效改善 | 改善 | 15 |  | 15 |  |  |  |

在昌吉高新区市政公用事业管理中心所提供的绩效目标申报表的基础上，新疆大学绩效评价小组在经过一系列认真细致的工作后，运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场调研及访谈，对污水处理补贴项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.65分，属于“良好”。其中，项目决策权重为17分，得分为13分，得分率为76.5%。项目管理权重为29分，得分为24.35分，得分率为84.0%。项目绩效权重为54分，得分为52.3分，得分率为96.9%，总得分89.65分，得分率89.7%。具体打分情况见附件2综合评分表，各指标打分情况及依据见附件6工作底稿。

表3-2  污水处理补贴项目绩效得分情况表

| 指标 | A.项目决策 | B.项目管理 | C.项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 17 | 29 | 54 | 100 |
| 分值 | 13 | 24.35 | 52.3 | 89.65 |
| 得分率 | 76.5% | 84.0% | 96.9% | 89.7% |

（二）评分情况

1．项目决策

项目决策指标从项目立项、项目目标指标2个方面对项目的立项和指标设置进行考察，指标分值17分，实际得分13分。指标的得分情况如表3-3所示。

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 战略目标适应性 | 5 | 适应 | 适应 | 5 | 100.0% |
| 立项规范性 | 4 | 规范 | 较为规范 | 2 | 50.0% |
| 项目指标设置相关性、准确性 | 4 | 相关且准确 | 相关不准确 | 2 | 50.0% |
| 项目年度目标、指标设定合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 | 100.0% |

表3-3  项目决策得分情况

污水处理补贴项目的实施符合国家“十四五”水生态环境管理要求，统筹水资源、水生态、水环境等要素，“保好水”“治差水”，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，持续改善水生态环境质量，战略目标适应国家和地区发展方向；立项依据仅有《关于拨付新疆高新海天水务有限公司2020年12月份至2021年11月份污水处理财政补助资金的请示》，相关立项依据不充分，未有相关材料显示通过相关党组讨论等佐证材料；项目指标设置中“污水处理量”的目标值“≥360万立方米”，园区实际完成的数量为239万立方米，指标设置与实际情况相差较大，不够准确，但是与项目相关性较强，其他指标设置较为合理，与实际情况符合。

2．项目管理

项目管理指标从项目投入管理、项目制度管理指标两个方面对项目过程管理情况进行考核，分值29分，实际得24.35分。指标的得分情况如表3-4所示。

表3-4  项目管理指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金及时到位率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100.00% |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 87% | 4.35 | 87.00% |
| 财务管理制度健全性 | 4 | 健全 | 较为健全 | 2 | 50.00% |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4 | 100.00% |
| 项目管理制度健全性 | 4 | 健全且执行 | 健全且执行 | 4 | 100.00% |
| 项目档案填写规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4 | 100.00% |
| 项目档案管理完备性 | 4 | 完备 | 较为完备 | 2 | 50.00% |

污水处理补贴项目预算金额为721.00万元，实际执行金额为627.52万元，预算执行率为87%，按照执行率进行得分；财务管理制度较为健全，但是项目实施单位未针对项目制定专门的资金管理制度，未细化对资金使用各流程的监控，没有对该项目的资金有针对性地进行管理；资金到位及时，资金足额发放，项目管理制度健全，项目档案填写规范，但是档案资料收集不全面，资料整理不完备，缺乏佐证材料及相关管理办法。

3．项目绩效

项目绩效指标主要项目产出、项目效果两个方面对项目所带来的的效果情况进行考核。满意度分值54分，得分52.3分。指标的得分情况如表3-5所示。

表3-5 项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理量 | 5 | >=360.00万立方米 | 239万立方米 | 3.3 | 66.00% |
| 资金支付准确率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100.00% |
| 资金支付足额率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100.00% |
| 项目是否按计划进行公示 | 4 | 是 | 是 | 4 | 100.00% |
| 绩效指标完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100.00% |
| 经费发放及时率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100.00% |
| 项目总体目标完成率 | 5 | 100% | 100.00% | 5 | 100.00% |
| 保障园区正常与运转 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 100.00% |
| 有效促进水资源生态保护 | 6 | 有效促进 | 有效促进 | 6 | 100.00% |
| 受益群体满意度 | 6 | ≥95% | 95% | 6 | 100.00% |

污水处理补贴项目如期完成最初设置的绩效目标，但是由于年初目标设置问题，导致数量指标中“污水处理量”指标未足量完成，按照完成比例得分；资金支付及时足额准确、按计划进行公示、绩效指标均已完成，未完成指标因为实际情况已在指标设置不准确扣分，有效保障园区的正常运转，促进水资源的生态保护，受益群体很满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要成绩

该项目使用资金627.52万元，完成了239万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。

（二）主要经验及做法

污水处理补贴项目的主要经验包括：1. 强化领导，明确职责，规范高效使用资金；2.积极监督水务公司的工作情况，按月对于水质水量进行检查，保证排水工作的质量，进一步提高昌吉高新区市政公用事业管理中心工作水平。

（三）存在的问题

1. 项目档案资料收集不完整，缺少项目立项批示以及项目公示公开的必要资料；2.缺少项目必要的项目立项管理制度对项目的申请和立项过程进行规范。3.项目部分绩效指标设置不准确，不利于发挥资金效益最大化。

（四）建议和改进措施

1.制定统一的项目立项管理制度，并下发至各单位，严格按照项目立项管理制度对项目进行审批，使得各单位对项目的申请和审批趋向统一化、标准化；

2.对于单位的指标设置应从实际出发，做好事前调查据实设置绩效目标，事后更要积极开展自评工作对绩效的完成工作进行调研，保证绩效目标设置合理有据可依，绩效结果据实记录有据可查。

3.针对项目资料缺失问题，建议设置专人专岗，负责档案的管理工作，加强档案管理人员培训力度，强化对档案的管理力度。针对同一项目涉及多个部门合作的，需要加强各部门之间在档案资料管理上的协调合作。

五、其他需说明的问题

绩效评价工作尚处于探索阶段，本次目前开展绩效评价工作可能遇到影响绩效质量的因素包括：

第一，昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目对于社会、经济发展的贡献是多方面、长久的，部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量，因此，很难清晰认定全部污水处理补贴项目的绩效。

第二，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。对于单一单位、部门的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准。

第三，数据问题是评价科学性和客观性的灵魂。本次绩效跟踪评价采集的数据受采集时间、数据来源等影响，可能会出现一定的偏差。此外，受时间、区域及受访对象限制，本次社会调查的对象及范围较窄。

第四，本报告依据财政和项目单位提供的项目资料进行绩效评价，报告不属于审计鉴证范畴，未执行审计程序，故报告不具有审计鉴证的效力。

新疆大学

二〇二一年八月二十五日

附件1  评价依据

1、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、《关于开展2019年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕21号）；

4、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）；

5、《《关于印发（昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案）的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）；

6、《预算法》；

7、《昌吉市县委办公室财务支出管理办法》。

附件2  综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 战略目标适应性 | 5 | 适应 | 适应 | 5 | 100.00% |
|  |  | 立项规范性 | 4 | 规范 | 比较规范 | 2 | 50.00% |
|  | 项目目标 | 项目指标设置相关性、准确性 | 4 | 相关且准确 | 相关不准确 | 2 | 50.00% |
|  |  | 项目年度目标、指标设定合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 | 100.00% |
| 项目管理 | 项目投入管理 | 资金及时到位率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 100% | 87% | 4.35 | 87.00% |
|  | 项目制度管理 | 财务管理制度健全性 | 4 | 健全 | 较为健全 | 2 | 50.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4 | 100.00% |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 4 | 健全且执行 | 健全且执行 | 4 | 100.00% |
|  |  | 项目档案填写规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4 | 100.00% |
|  |  | 项目档案管理完备性 | 4 | 完备 | 较为完备 | 2 | 50.00% |
| 项目绩效 | 项目产出 | 污水处理量 | 5 | >=360.00万立方米 | 239万立方米 | 3.3 | 66.00% |
|  |  | 资金支付准确率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100.00% |
|  |  | 资金足额支付率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100.00% |
|  |  | 项目是否按计划进行公示 | 4 | 是 | 是 | 4 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 100.00% |
|  |  | 经费发放及时率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 100.00% |
|  |  | 项目总体目标完成率 | 5 | 100% | 100.00% | 5 | 100.00% |
|  | 项目效果 | 保障园区正常运转 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 100.00% |
|  |  | 有效促进水资源生态保护 | 6 | 有效促进 | 有效促进 | 6 | 100.00% |
|  |  | 受益群体满意度 | 6 | ≥95% | 95% | 6 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 100 | - | - | 89.65 | 89.65% |

附件3  满意度问卷报告

污水处理补贴项目满意度报告

一、满意度调查背景

污水处理补贴项目完成了239万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。本次满意度调查旨在通过对受益群众的反馈，了解和评估项目实施的效益，为污水处理项目的管理建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目的相关人员。

（二）调研内容

1、调查对象的基本信息，包括：调查对象的年龄、性别、所在单位、工作年限。

2、调查对象对昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目工作的观点，包括：目前污水处理补贴项目的满意度、是否了解“污水处理补贴项目”项目、污水处理补贴项目是否真实、污水处理补贴项目成效是否明显等

3、调查对象对昌吉高新区市政公用事业管理中心工作人员的满意度，包括：对污水处理补贴项目的污水处理满意度，对污水处理补贴项目实施进度满意度的满意度、对污水处理补贴项目资金拨付的及时性的满意度、对所在地污水处理补贴项目的补贴覆盖范围满意度、对污水处理补贴项目的管理制度满意度。

4、调查对象对昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目工作的意见和建议。

（三）调研方法

针对昌吉高新区污水处理项目相关人员开展问卷调查，具体问卷见附录。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（四）抽样方式

昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目绩效评价满意度调查采取整体抽样法。设计问卷总计10份。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员安排在昌吉高新区市政公用事业管理中心远程对工作人员进行问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于2022年7月，对昌吉高新区市政公用事业管理中心的工作人员进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

污水处理补贴项目问卷调研实际发放10份，有效问卷10份，回收10份，有效率为100%。

四、调查问卷的信度和效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0. 8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，潜在受益单位问卷满意度问题的信度系数为0.93，问卷整体设计具有较高的可信度，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间，即。其中，表示两变量正相关；表示两变量负相关；表示两变量间不存在线性相关关系；表示两变量为完全线性相关；表示两变量存在一定程度的线性相关，其中为微弱相关，为低度相关，为显著相关，为高度相关。问卷效度汇总见表。

表1  市民问卷效度汇总表

| 问题名称 | 问卷效度 |
| --- | --- |
| 1. 您是否了解污水处理补贴项目？ | 0.83 |
| 2. 您附近的河道是否散发臭味吗？ | 0.88 |
| 3. 您附近的河道是否清澈？ | 0.84 |
| 4. 您所在的污水处理厂是否有直排污水的情况？ | 0.86 |
| 5. 您所在的污水处理厂是否有使用不正规手段处理污水的情况？ | 0.87 |

五、调查结果分析

（一）被调查对象个人信息分析

问卷统计结果显示受访者的年龄分布为：20~40岁占90.0%，40~55岁占10.0%；男性占70%，女性性占30%；工作年限1年以下占20.0%，1-3年占60%，4-10年占20.0%。

（二）基本问题分析

1. 您是否了解污水处理补贴项目？

根据问卷统计结果显示，100%的受访者了解该项目，说明项目的宣传较为到位。

2. 您附近的河道是否散发臭味吗？

根据问卷统计结果显示，100%的受访者表示没有散发臭味，说明项目确实发挥作用。

3. 您附近的河道是否清澈？

根据问卷统计结果显示，100%的受访者表示河道清澈，表明项目确实发挥作用。

4. 您所在的污水处理是否有直排污水的情况？

根据问卷统计结果显示，100%的受访者认为污水处理没有直排污水的情况，表明污水处理符合要求。

5. 您所在的污水处理厂是否有使用不正规手段处理污水的情况？

根据问卷统计结果显示，100%的受访者认为没有使用不正规手段处理污水的情况。

（三）满意度分析

问卷中的满意度问题由对污水处理补贴项目的污水处理满意度，对污水处理补贴项目实施进度满意度的满意度、对污水处理补贴项目资金拨付的及时性的满意度、对所在地污水处理补贴项目的补贴覆盖范围满意度、对污水处理补贴项目的管理制度满意度等5项指标构成。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“非常不满意”；满分为100分，各档次对应的分值为20分、16分、12分、8分、0分，通过加权计算得出各项指标的满意度比例得分按顺序为20、20、20、20、20，得分率为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。

（四）意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答：受访人员项目的建议。受访者无相关建议与意见。

附件4  满意度调查问卷

污水处理补贴项目满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受昌吉高新技术产业开发区财政局委托，我单位对污水处理补贴项目的满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆大学

2022年07月

一、个人信息

1. 您的年龄：（   ）

A．20岁及以下   B．20-40（含）岁   C．40-55（含）岁   D. 55岁以上

2. 您的性别：（   ）

A. 男             B. 女

3. 您所在的单位是：

4. 您在该单位的工作年限：（   ）

A. 1年以下    B. 1-3年     C. 4-10（含）年   D. 10年以上

二、基本问题

1.您是否了解污水处理补贴项目？（   ）

A.是                         B.否

2.您附近的河道是否散发臭味吗？（   ）

A.经常有                      B.偶尔有

C.没有                    D.不清楚

3.您附近的河道是否清澈？（   ）

A.清澈                    B.比较清澈

C.一般                    D.浑浊

4.您所在的污水处理厂是否有直排污水的情况？

A.经常有                  B.偶尔有

C.没有                    D.不清楚

5.您所在的污水处理厂是否有使用不正规手段处理污水的情况？（   ）

A.经常有                  B.偶尔有

C.没有                    D.不清楚

三、满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，20分最高，0分最低。

|  | 最高 → 最低 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 您对污水处理补贴项目带来的污水处理效果的满意度是： | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 您对污水处理补贴项目实施进度的满意度是： | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 您对污水处理补贴项目资金拨付的及时性的满意度是： | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 您对所在地污水处理补贴项目的补贴覆盖范围满意度是： | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 您对污水处理补贴项目的管理制度满意度是： | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、您认为污水处理补贴项目还存在那些问题，您还有哪些建议或意见？

签字：

日期：

<再次感谢您的参与!>

附件5 访谈报告

污水处理补贴项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过对涉及污水处理补贴项目的财政拨款部门、项目主管部门的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为昌吉高新区污水处理补贴项目资金的管理和执行建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目实施单位：昌吉高新区市政公用事业管理中心

2. 访谈内容

（1）财政资金指标的分配和下达、财政资金的支出和使用范围、财政资金的核算制度和支付制度、财政资金的支付审核和使用监督、财政资金的支出进度、财政资金的公告公示情况等。

（2）项目涉及的用途、范围以及主要内容，项目的立项规范性、绩效目标，项目的资金投入、资金管理情况，项目的组织管理、实施情况，项目过程管理，项目成果验收依据及情况，项目带来的经济效益、社会效益，项目相关资料档案的管理情况、项目实施过程中存在的问题及原因分析等。

二、访谈分析

自2021年1月至2021年11月以来，昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目累计使用资金627.52万元，均为昌吉高新区财政资金。截止目前，本项目实际已支出金额627.52万元。

（一）昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目发展概况

该项目使用资金627.52万元，完成了239万立方米的污水处理，保证污水处理园区全覆盖，污水处理质量达标率达到100%。通过污水处理，降低水污染的程度，改善水质，有利于生态环境的保护。

（二）昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目经费配套及安排使用情况

该项目使用资金627.52万元，为做好高新区污水处理工作，管委会于 2018年8月23日与污水厂运营单位新疆高新海天水务有限公司签订了特许经营协议书。协议书约定污水处理厂一级A提标改造双向完成并通过验收后，按照以下方式核算污水处理财政补助资金金额：一、污水处理保底水量以3万吨/天的60%(即：1.8 万吨/天）核算金额。二、超过保底水量的按照实际水量核算金额。验收之前按照 1.5万吨/天的 60% （即：9000吨/天）核算金额。补助单价为 2元/吨。按照以上标准和要求，以月为单位进行支付。

（三）昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目工作的监督与考核情况

关于污水处理补贴项目领导小组成立方案：为确保污水处理补贴的合理支付，成立污水处理补贴支付小组，组长为刘宝忠，副组长为傅明，项目负责人为王浩全，成员为赵军政、郑伟三人，其中：刘宝忠，负责污水处理补贴的总体工作；傅明，负责污水处理补贴验收审查工作。王浩全负责污水处理补贴具体执行工作，赵军政、郑伟等人，负责污水处理补贴的管理工作。

附件6  工作底稿

| 1. “战略目标适应性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察项目与国家政策与社会需求的适应性 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：适应 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 项目能够符合国家政策与社会需求得满分，否则不得分 |
| 数据来源 | 项目相关政策文件 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 项目依据昌吉市文件，符合政策要求与社会需求。 |
|  | 指标得分：5 |

日期：2022 年 8月 25 日

| 2. “立项规范性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 项目立项是否按照相关流程进行 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：规范 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 项目立项按照相关流程进行得满分，否则依据申请文件逻辑酌情扣分 |
| 数据来源 | 项目立项流程文件 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据自评资料和项目资料，相关立项依据不充分，缺乏文件指示实施，故扣分。 |
|  | 指标得分：2 |

日期：2022年8月25日

| 3.“项目指标设置相关性、准确性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 各项目绩效指标设置是否与项目内容相关且准确 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：相关且准确 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 各项目绩效指标设置与项目内容联系紧密且准确得满分，否则按比例得分 |
| 数据来源 | 目标表和自评表及项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据自评资料和项目目标表，项目社会效益指标设置与项目内容关联程度高，但是“污水处理量”“>=360.00万立方米”与实际情况相差较大，故扣除准确性分数。 |
|  | 指标得分：2 |

日期：2022年8月25日

| 4 “项目年度目标、指标设定合理性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 各项目年度绩效指标设置是否过高或过低 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合理 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 所有项目目标、指标设置是否过高或者过低，指标设置是否有据可依，指标完成值是否有实可查 |
| 数据来源 | 自评表和目标表 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据自评结果和年度目标表，项目指标设置具备符合实际，有据可依，故得满分。 |
|  | 指标得分：4 |

日期：2022年8月25日

| 5. “资金及时到位率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 各项目预算是否按时足额到位 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 按照预算到位的比例得分 |
| 数据来源 | 财政提供的数据 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 依据财政提供的数据，预算资金已足额到位。 |
|  | 指标得分：4 |

日期：2022年8月25日

| 6. “预算执行率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 各项目预算是否按时足额到位 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 按照预算执行比例得分 |
| 数据来源 | 财政提供的数据 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 依据财政提供的数据，资金执行率为87%。 |
|  | 指标得分：4.35 |

日期：2022年8月25日

| 7. “财务管理制度健全性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 项目单位及项目是否具有完善的财务制度 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：健全 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 财务制度健全且完善，则得满分。 |
| 数据来源 | 财务、资金相关管理办法 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 本项目财务制度不完善，未针对项目制定专门的财务制度，对于资金的使用监督不够。 |
|  | 指标得分：2 |

日期：2022年8月25日

| 8. “资金使用合规性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 项目目资金是否依规使用。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合规 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 项目资金均依照资金使用管理要求进行使用 |
| 数据来源 | 扶贫资金相关管理办法 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 各项目资金均依照资金管理办法进行使用，未出现违规使用情况。 |
|  | 指标得分：4 |

日期：2022年8月25日

| 9.“项目管理制度健全性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 是否具有健全的项目管理制度保障项目的实施 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：健全且执行 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 项目管理制度健全并按照相关制度执行得满分 |
| 数据来源 | 项目实施方案和项目资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 各项目管理制度健全，并按照制度对项目进行管理。 |
|  | 指标得分：4 |

日期：2022年8月25日

| 10. “项目档案填写规范性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 项目档案中资料填写是否全面 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：规范 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 项目档案按照文件要求进行填写且无遗漏得满分，否则按比例得分。 |
| 数据来源 | 项目档案资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经查阅项目档案资料，部分项目文件填写规范 |
|  | 指标得分：4 |

日期：2022年8月25日

| 11. “项目档案管理完备性”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 项目档案中资料是否齐全可查 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：完备 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 项目档案收集齐全，完备可查得满分。 |
| 数据来源 | 项目档案资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经查阅项目档案资料，资料不完备，缺乏财务管理制度和立项相关佐证材料，故扣分。 |
|  | 指标得分：2 |

日期：2022年8月25日

| 12. “污水处理量”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 污水处理数量目标是否完成 |
|  | 指标计算公式： 实际污水处理数量 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：合理 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 完成值为100%得满分，未完成按完成比率相应得分。 |
| 数据来源 | 立项批复、中标通知书、审价报告 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据提供的资料，实际污水处理量为239万立方米，占比66%。 |
|  | 指标得分：3.3 |

日期：2022年8月25日

| 13. “资金支付准确率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察项目资金是否准确发放并使用 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标标杆值：是 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 污水处理补助资金是否准确支付给新疆海天水务有限公司。 |
| 数据来源 | 项目档案 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 目前发放的资金均准确支付给新疆海天水务有限公司，该指标得满分。 |
|  | 指标得分：6 |

日期：2022年8月25日

| 14. “ 资金足额发放率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察补助资金是否按规定的补助标准进行发放 |
|  | 指标计算公式： 资金足额发放率=实际发放资金/预算资金×100% |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 指标标杆值依据： 文件规定的发放标准和金额 |
|  | 指标评分细则： 资金足额发放得满分，每下降1%扣除权重分的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 资金拨付文件 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 污水处理补贴项目应到位预算资金721.00万元，实际发放资金721.00万元，资金及时拨付，因而该指标得满分。 |
|  | 指标得分：6 |

日期：2022年8月25日

| 15. “项目是否按计划进行公示”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察项目是否按规定进行公示 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| 评价标准 | 指标标杆值：是 |
|  | 指标标杆值依据： |
|  | 指标评分细则： 按照规定进行公示 |
| 数据来源 | 项目相关施工合同 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 污水处理补贴项目中，根据项目资料发现公示资料，故得满分。 |
|  | 指标得分：4 |

日期：2022年8月25日

| 16.“绩效指标完成率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察昌吉高新区污水处理补贴项目业务年度指标完成情况 |
|  | 指标计算公式： 指标完成数量/指标总数量 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 指标标杆值依据： 计划标准 |
|  | 指标评分细则： 达100%得满分，每下降1%扣1%的权重分。 |
| 数据来源 | 项目档案 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 根据昌吉高新区污水处理补贴项目自评表中指标完成比率进行计算得分，根据评分规则，该指标得满分。 |
|  | 指标得分：5 |

日期：2022年8月25日

| 17.“经费发放及时率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 资金是否按时按量发放到单位 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标标杆值：及时且准确 |
|  | 指标标杆值依据： 通用标准 |
|  | 指标评分细则： 所有补助类项目均按照要求的标准及时发放至对应单位。 |
| 数据来源 | 档案资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 经查阅所有资金均按照要求足额及时发放。 |
|  | 指标得分：6 |

日期：2022年8月25日

| 18.“项目总体目标完成率”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察项目制定的总体目标是否完成达到预定效果 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：100% |
|  | 指标标杆值依据： 计划标准 |
|  | 指标评分细则： 项目工作完成率达100%得满分，否则不得分。 |
| 数据来源 | 项目相关档案和自评资料 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 依据自评资料和项目问卷调查综合评定。 |
|  | 指标得分：5 |

日期：2022年8月25日

| 19. “保障园区正常运转”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察污水处理补贴项目是否保障园区正常运转 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效保障 |
|  | 指标标杆值依据： 计划标准 |
|  | 指标评分细则： 依据项目自评和问卷调查资料进行评定 |
| 数据来源 | 相关招投标文件及项目合同 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 项目的实施保障园区正常运转，此项指标得满分。 |
|  | 指标得分：5 |

日期：2022年8月25日

| 20. “有效促进水资源生态保护”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察项目是否有效促进水资源生态保护 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标标杆值：有效保障 |
|  | 指标标杆值依据： 自评资料、项目资料档案 |
|  | 指标评分细则： 依据项目的预期效果结合自评资料、相关文件要求和项目档案进行判定。 |
| 数据来源 | 自评资料、政策文件、项目档案 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 项目的实施有效促进水资源生态保护，促进水资源的合理利用。 |
|  | 指标得分：6 |

日期：2022年8月25日

| 21. “受益群体满意度”评价底稿 |  |
| --- | --- |
| 绩效评价项目名称：污水处理补贴项目 |  |
| 评价实施单位：新疆大学 |  |
| 指标解释 | 考察昌吉高新区市政公用事业管理中心污水处理补贴项目实施后相关人员的满意度 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 评价标准 | 指标标杆值：≥95% |
|  | 指标标杆值依据： 经验数据 |
|  | 指标评分细则： 单位相关人员满意度达90%以上得满分，每下降1%，扣除权重的2%，扣完为止。 |
| 数据来源 | 社会调查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据： 通过问卷调查，单位相关满意度达到95%。 |
|  | 指标得分：6 |

日期：2022年8月25日